Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2016 г. N 26-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПООБЪЕКТНОГО ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ МИКРОРАЙОНОВ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДАННЫХ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, НА 2016 ГОД

В целях успешной реализации [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E7ECA90F8008A8443EB157A088D6B75B1AA45F1A5F104D4CB66FA28211FCEF5790Fl83EL) "Стимулирование развития жилищного строительства" государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 441-пп, эффективного обеспечения инфраструктурой, создания комфортных условий проживания граждан в микрорайонах массовой застройки индивидуального жилищного строительства Правительство области постановляет:

1. Утвердить пообъектный [перечень](#P53) мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Белгородской области, в том числе земельных участков, выданных многодетным семьям, на 2016 год (далее - пообъектный перечень мероприятий, прилагается).

2. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) осуществлять финансирование пообъектного [перечня](#P53) мероприятий в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства, в том числе земельных участков, выданных многодетным семьям.

3. Департаменту строительства и транспорта области (Калашников Н.В.) ежеквартально в текущем финансовом году производить корректировку пообъектных объемов финансирования с учетом результатов проведенных аукционов по определению подрядной организации, а также фактического освоения средств в пределах утвержденных лимитов финансирования.

4. Определить заказчиками пообъектного [перечня](#P53) мероприятий:

- департамент строительства и транспорта области (Калашников Н.В.) - по строительству водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них за счет бюджетных средств и средств фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктур области;

- ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" (Попков А.Т.) - по строительству водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них за счет внебюджетных средств;

- ОАО "Газпром газораспределение Белгород" (Камолин А.В.) - по строительству газопроводных сетей и сооружений на них;

- филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" (Демидов С.Н.) - по строительству электрических сетей и сооружений на них.

5. Рекомендовать заказчикам реализации пообъектного [перечня](#P53) мероприятий совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов:

- назначить ответственных за выполнение пообъектного перечня мероприятий;

- определить очередность микрорайонов индивидуального жилищного строительства по инженерному обустройству и в срок до 1 марта 2016 года разработать графики финансирования и производства работ на планируемый год, предусмотрев окончание работ в полном объеме до 1 декабря 2016 года;

- организовать четкий и систематический контроль за ходом выполнения мероприятий, качеством производства строительно-монтажных работ, выполнением подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов обязательств по заключенным муниципальным контрактам, сроками их исполнения и обеспечить своевременную сдачу законченных строительством объектов по актам приема-передачи администрациям муниципальных образований;

- в целях сокращения сроков строительства, экономии денежных средств при строительстве и проектировании инженерных сетей и сооружений на них применять новейшие материалы и инновационные технологии;

- при определении подрядных (проектных) организаций, поставщиков оборудования и материалов руководствоваться Федеральными законами от 5 апреля 2013 года [N 44-ФЗ](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878141B41F7A08853421EEF118A6lA3CL) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18 июля 2011 года [N 223-ФЗ](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878140B61A7D0C853421EEF118A6lA3CL) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", особое внимание обращать на вопросы ценообразования в процессе осуществления закупок, проводить мониторинг стоимости приобретаемых товаров и услуг, расширив возможное количество поставщиков;

- обеспечить выполнение установленных объемов работ, целевое использование денежных средств, привлекаемых для реализации мероприятий, и ввод в эксплуатацию объектов согласно утвержденному в пункте 1 постановления пообъектному [перечню](#P53) мероприятий;

- ежемесячно в срок до 5 числа представлять в департамент строительства и транспорта области информацию о ходе выполнения физических объемов мероприятий и освоения выделенных денежных средств, а по завершении строительства - копии актов приема-передачи законченных строительством объектов и формы, подтверждающие стоимость выполненных работ;

- организовать работу по приему в муниципальную собственность законченных строительством объектов водоснабжения и водоотведения по микрорайонам индивидуального жилищного строительства с последующей передачей на техническое обслуживание специализированным предприятиям.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на департаменты строительства и транспорта (Калашников Н.В.), экономического развития (Абрамов О.В.), финансов и бюджетной политики (Боровик В.Ф.) области.

Информацию об исполнении постановления представить к 15 февраля 2017 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

Утвержден

постановлением

Правительства области

от 1 февраля 2016 г. N 26-пп

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ МИКРОРАЙОНОВ

МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ВЫДАННЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, НА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование микрорайона и инженерных сетей | Кол-во участков, шт. | | Инженерное обустройство | | Областной бюджет | Фонд содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктур области | Внебюджетные источники | Средства АО "БИК" | Средства энергоснабжающих организаций |
| всего | планируется обеспечить инженерными сетями | протяженность, км | общая стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего: |  |  | 520,4 | 1 217 285,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 25 000,0 | 617 530,0 | 494 755,0 |
|  | водоснабжение |  | 3 940 | 145,1 | 470 830,0 | 34 000,0 | 40 000,0 | 12 000,0 | 384 830,0 |  |
|  | водоотведение |  | 1 420 | 46,4 | 115 700,0 |  |  | 13 000,0 | 102 700,0 |  |
|  | газоснабжение |  | 5 200 | 194,6 | 194 755,0 |  |  |  |  | 194 755,0 |
|  | электроснабжение |  | 2 296 | 134,3 | 300 000,0 |  |  |  |  | 300 000,0 |
|  | Локальные очистные сооружения |  |  |  | 28 000,0 |  |  |  | 28 000,0 |  |
|  | Техобслуживание, экспертиза, оплата за электроэнергию (ПСД, доп. участки) |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  | 20 000,0 |  |
|  | Подключение сооружений водоснабжения и водоотведения к сетям электроснабжения |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности |  |  |  | 86 000,0 | 6 000,0 |  |  | 80 000,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Белгород | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 6,3 | 16 567,0 |  |  |  | 1 000,0 | 15 567,0 |
|  | водоотведение |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |
|  | газоснабжение |  | 10 | 0,75 | 1 000,0 |  |  |  |  | 1 000,0 |
|  | электроснабжение |  | 140 | 5,5 | 14 567,0 |  |  |  |  | 14 567,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. 3-й Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 12 | 0,4 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 2 | мкр. "Юго-Западный - 2.1" (АО "БИК") |  |  | 1,85 | 4 474,0 |  |  |  | 1 000,0 | 3 474,0 |
|  | водоотведение |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |
|  | газоснабжение (ул. Рябиновая, ул. Ботаническая, ПСД, СМР) |  | 10 | 0,35 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
|  | электроснабжение (внутриплошадочные) |  | 60 | 1,5 | 2 974,0 |  |  |  |  | 2 974,0 |
| 3 | мкр. "Юго-Западный - 2.4, 2.5" (АО "БИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,7 км, внутриплощадочные - 3,3 км, 1 КТП) |  | 80 | 4,0 | 11 593,0 |  |  |  |  | 11 593,0 |
| Белгородский район (вновь выделенные микрорайоны) | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 300,0 | 676 765,0 |  | 40 000,0 | 25 000,0 | 340 130,0 | 271 635,0 |
|  | водоснабжение |  | 2 482 | 83,9 | 326 430,0 |  | 40 000,0 | 12 000,0 | 274 430,0 |  |
|  | водоотведение |  | 1 120 | 32,3 | 78 700,0 |  |  | 13 000,0 | 65 700,0 |  |
|  | газоснабжение |  | 3 480 | 118,7 | 108 700,0 |  |  |  |  | 108 700,0 |
|  | электроснабжение |  | 903 | 65,1 | 162 935,0 |  |  |  |  | 162 935,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. "Таврово - 15А" (АО "БИК") | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплошадочные) |  |  | 0,8 | 1 090,0 |  |  |  |  | 1 090,0 |
| 2 | мкр. "Таврово - 15/3" (АО "БИК") | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |
| 3 | мкр. "Майский-6,7" (АО "БИК") | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение (КНС) |  |  | 0,42 | 3 200,0 |  |  |  | 3 200,0 |  |
| 4 | мкр. "Майский-8" (АО "БИК") | 858 |  | 10,9 | 15 218,0 |  |  |  | 10 500,0 | 4 718,0 |
|  | водоснабжение |  | 100 | 3,0 | 5 700,0 |  |  |  | 5 700,0 |  |
|  | водоотведение |  | 100 | 4,5 | 4 800,0 |  |  |  | 4 800,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощ., пер. Земский) |  | 10 | 0,3 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |
|  | газоснабжение (внутриплощ., ул. Благодатная) |  | 3 | 0,1 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  |  | 3,0 | 4 018,0 |  |  |  |  | 4 018,0 |
| 5 | мкр. "Майский - 74" (АО "БИК") | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  | 30 | 2,0 | 1 500,0 |  |  |  |  | 1 500,0 |
| 6 | мкр. "Майский-80" (АО "БИК") | 1 377 |  | 8,0 | 24 576,0 |  |  |  | 5 000,0 | 19 576,0 |
|  | водоснабжение (ПСД) |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  | 2 500,0 |  |
|  | водоотведение (ПСД) |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  | 2 500,0 |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 1,2 км, внутриплощадочные - 6,8 км, 1 КТП) |  | 150 | 8,0 | 19 576,0 |  |  |  |  | 19 576,0 |
| 7 | мкр. "Разумное - 22А" (АО "БИК") | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  | 75 | 2,5 | 2 200,0 |  |  |  |  | 2 200,0 |
| 8 | мкр. "Разумное - 22" (АО "БИК") | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  |  | 2,4 | 3 269,0 |  |  |  |  | 3 269,0 |
| 9 | мкр. "Разумное - 22А, 22Б" (АО "БИК") | 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (замена люков) |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |
| 10 | мкр. "Разумное - 54" (АО "БИК") | 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  |  | 0,6 | 817,0 |  |  |  |  | 817,0 |
| 11 | мкр. "Разумное-71" (АО "БИК") | 2 532 |  | 88,2 | 122 100,0 |  |  |  | 66 100,0 | 56 000,0 |
|  | водоснабжение (2 скважины) |  | 805 | 10,3 | 33 000,0 |  |  |  | 33 000,0 |  |
|  | водоотведение (2 КНС) |  | 726 | 14,9 | 33 100,0 |  |  |  | 33 100,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 1 740 | 58,0 | 50 000,0 |  |  |  |  | 50 000,0 |
|  | газоснабжение (подводящий газопровод, ПСД, СМР, ШРП) |  |  | 5,0 | 6 000,0 |  |  |  |  | 6 000,0 |
| 12 | мкр. "Разумное-81" (АО "БИК") | 1 590 |  | 15,5 | 34 077,0 |  |  |  | 5 000,0 | 29 077,0 |
|  | водоснабжение (ЛСД) |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 3,0 км, внутриплощадочные - 12,5 км, 2 КТП) |  | 330 | 15,5 | 29 077,0 |  |  |  |  | 29 077,0 |
| 13 | мкр. "Крутой Лог-24" (АО "БИК") | 283 |  | 3,6 | 11 500,0 |  |  |  | 11 300,0 | 200,0 |
|  | водоснабжение (скв. N 2, внутриплощадочные) |  | 75 | 3,6 | 11 300,0 |  |  |  | 11 300,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные, ИТД) |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
|  | газоснабжение (подводящий газопровод, ИТД) |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| 14 | мкр. "Северный - 37" (АО "БИК") | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (ВНС) |  |  |  | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  |  |
| 15 | мкр. "Северный - 20" (АО "БИК") | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  |  | 3,8 | 5 176,0 |  |  |  |  | 5 176,0 |
| 16 | мкр. "Северный - 20, 20А" (АО "БИК") | 871 |  | 6,2 | 7 100,0 |  |  |  | 1 600,0 | 5 500,0 |
|  | водоотведение |  |  |  | 1 600,0 |  |  |  | 1 600,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 174 | 5,8 | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные, ул. Дальняя) |  | 12 | 0,4 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 17 | мкр. "Шишино-39" (АО "БИК") | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (ВНС) |  |  |  | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  |  |
| 18 | мкр. "Стрелецкое - 43" (АО "БИК") | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (станция обезжелезивания, водонапорная башня) |  |  |  | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  |
| 19 | мкр. "Стрелецкое - 59" (АО "БИК") | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (ВНС) |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  | 20 000,0 |  |
| 20 | мкр. "Стрелецкое - 72" (АО "БИК") | 1 290 |  | 28,3 | 46 000,0 |  |  |  | 21 000,0 | 25 000,0 |
|  | водоснабжение (ВНС) |  |  |  | 21 000,0 |  |  |  | 21 000,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 849 | 28,3 | 25 000,0 |  |  |  |  | 25 000,0 |
| 21 | мкр. "Стрелецкое - 73" (АО "БИК") | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 5,6 км, внутриплощадочные - 9,8 км, 3 КТП) |  | 250 | 15,4 | 72 035,0 |  |  |  |  | 72 035,0 |
| 22 | мкр. "Стрелецкое-73/1, 73/2" (АО "БИК") | 2 676 |  | 57,0 | 134 000,0 |  |  |  | 134 000,0 |  |
|  | водоснабжение (внутриплощадочные, внеплощадочные, 3 скважины) |  | 1 068 | 50,0 | 120 000,0 |  |  |  | 120 000,0 |  |
|  | водоотведение |  | 210 | 7,0 | 14 000,0 |  |  |  | 14 000,0 |  |
| 23 | мкр. "Новосадовый - 16/3" (АО "БИК") | 456 |  | 0,4 | 3 200,0 |  |  |  | 2 700,0 | 500,0 |
|  | водоснабжение (внеплощадочные, ПСД) |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |
|  | водоотведение (КНС) |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные, ул. Грез) |  | 12 | 0,4 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 24 | мкр. "Новосадовый - 26" (АО "БИК") | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  |  | 7,0 | 8 911,0 |  |  |  |  | 8 911,0 |
| 25 | мкр. "Новосадовый - 41" (АО "БИК") | 1 363 |  | 1,2 | 2 550,0 |  |  |  | 1 500,0 | 1 050,0 |
|  | водоотведение (внеплощадочные, ПСД) |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |
|  | газоснабжение |  | 36 | 1,2 | 1 050,0 |  |  |  |  | 1 050,0 |
| 26 | мкр. "Комсомольский - 49" (АО "БИК") | 127 |  |  | 15 000,0 |  |  |  | 15 000,0 |  |
|  | водоснабжение (2 скважины) |  |  |  | 14 000,0 |  |  |  | 14 000,0 |  |
|  | водоотведение |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |
| 27 | мкр. "Новая Нелидовка - 62.17" (АО "БИК") | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (водонапорная башня) |  |  |  | 1 800,0 |  |  |  | 1 800,0 |  |
| 28 | мкр. "Драгунское - 4" (АО "БИК") | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (благоустройство ВНС) |  |  |  | 680,0 |  |  |  | 680,0 |  |
| 29 | мкр. "Драгунское-75" (АО "БИК") | 363 |  | 8,0 | 20 400,0 |  |  |  | 18 000,0 | 2 400,0 |
|  | водоснабжение (внутриплощадочные, 3 скваж.) |  | 250 | 8,0 | 18 000,0 |  |  |  | 18 000,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощад., ПСД - 357 уч.) |  |  |  | 1 300,0 |  |  |  |  | 1 300,0 |
|  | газоснабжение (подводящий газопровод, ПСД) |  |  |  | 1 100,0 |  |  |  |  | 1 100,0 |
| 30 | мкр. "Ближняя Игуменка - 62.19" (АО "БИК") | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение (оборудование КНС) |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |
| 31 | мкр. "Ближняя Игуменка - 52" (АО "БИК") | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (ВНС, 3 скважины - восстановление) |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  | 3 000,0 |  |
| 32 | мкр. "Ближняя Игуменка - 62.25" (Севрюково, АО "БИК") | 1 128 |  | 14,0 | 17 100,0 |  |  |  | 8 800,0 | 8 300,0 |
|  | водоснабжение (внутриплощадочные, башня) |  | 100 | 4,0 | 8 800,0 |  |  |  | 8 800,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочн., 2-я оч., ИТД) |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные, 3-я очередь) |  | 425 | 10,0 | 7 000,0 |  |  |  |  | 7 000,0 |
|  | газоснабжение (внутриплощадочн., 4-я оч., ПСД) |  |  |  | 1 200,0 |  |  |  |  | 1 200,0 |
| 33 | мкр. "Сосновый бор" | 84 |  | 10,5 | 25 000,0 |  |  | 25 000,0 |  |  |
|  | водоснабжение (2 скважины, 2 башни) |  | 84 | 5,0 | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 |  |  |
|  | водоотведение (2 КНС) |  | 84 | 5,5 | 13 000,0 |  |  | 13 000,0 |  |  |
| 34 | мкр. "Новодубовской" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 114 | 4,5 | 4 200,0 |  |  |  |  | 4 200,0 |
| 35 | с. Соломино, пер. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ПСД, СМР) |  |  | 0,21 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |
| 36 | мкр. "Западный - 2", п. Дубовое, ул. Дальняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ПСД) |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
| 37 | с. Долбино, ул. Школьная, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИРД, ПСД) |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
| 38 | п. Октябрьский, ул. Шоссейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИРД, ПСД) |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |
| 39 | мкр. "Хохлово - 68" (АО "БИК") | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,4 км, внутриплощадочные - 0,9 км, 1 КТП) |  | 20 | 1,3 | 5 169,0 |  |  |  |  | 5 169,0 |
| 40 | мкр. "Пушкарное - 78" (АО "БИК") | 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 1,1 км, внутриплощадочные - 6,4 км, 2 КТП) |  | 153 | 7,5 | 13 797,0 |  |  |  |  | 13 797,0 |
| Старооскольский городской округ | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 62,6 | 120 089,0 |  |  |  | 44 100,0 | 75 989,0 |
|  | водоснабжение |  | 317 | 13,0 | 44 100,0 |  |  |  | 44 100,0 |  |
|  | газоснабжение |  | 460 | 23,0 | 19 700,0 |  |  |  |  | 19 700,0 |
|  | электроснабжение |  | 440 | 26,6 | 56 289,0 |  |  |  |  | 56 289,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. "Обуховка", г. Старый Оскол (АО "БИК") | 98 |  | 7,9 | 14 700,0 |  |  |  | 10 700,0 | 4 000,0 |
|  | водоснабжение (2 скважины, внутриплощадочн.) |  | 75 | 2,9 | 10 700,0 |  |  |  | 10 700,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 98 | 5,0 | 4 000,0 |  |  |  |  | 4 000,0 |
| 2 | мкр. "Озерки", г. Старый Оскол (АО "БИК") | 624 |  | 6,0 | 7 300,0 |  |  |  | 2 300,0 | 5 000,0 |
|  | водоснабжение (скважина) |  |  |  | 2 300,0 |  |  |  | 2 300,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные, 1-я очередь) |  | 120 | 6,0 | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 |
| 3 | мкр. "Лапыгино", г. Старый Оскол (АО "БИК") | 242 |  | 22,1 | 41 100,0 |  |  |  | 31 100,0 | 10 000,0 |
|  | водоснабжение (внутриплощадочные, скважина) |  | 242 | 10,1 | 31 100,0 |  |  |  | 31 100,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 242 | 12,0 | 10 000,0 |  |  |  |  | 10 000,0 |
| 4 | мкр. "Ладушки" |  |  | 7,0 | 16 526,0 |  |  |  |  | 16 526,0 |
|  | электроснабжение (магистральные - 2,5 км, внутриплощадочные - 4,5 км, 1 КТП) |  | 100 | 7,0 | 15 826,0 |  |  |  |  | 15 826,0 |
|  | Магистральный газопровод высокого давления для подключения мкр. "Ладушки" и с. Каплино (ЛСД) |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 |
| 5 | мкр. "Радужный" (АО "БИК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные) |  |  | 0,9 | 2 842,0 |  |  |  |  | 2 842,0 |
| 6 | мкр. "Вишенки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 1,5 км, внутриплощадочные - 7,4 км, 2 КТП) |  | 200 | 8,9 | 16 391,0 |  |  |  |  | 16 391,0 |
| 7 | мкр. "Набокинские сады" (АО "БИК") | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 2,0 км, внутриплощадочные - 5,6 км, 1 КТП) |  | 130 | 7,6 | 15 879,0 |  |  |  |  | 15 879,0 |
| 8 | мкр. "Федосеевка" (АО "БИК") | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,1 км, внутриплощадочные - 0,8 км, 1 КТП) |  | 10 | 0,9 | 2 241,0 |  |  |  |  | 2 241,0 |
| 9 | мкр. "Научный центр - 3" (АО "БИК") | 1 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  |  | 1,0 | 2 096,0 |  |  |  |  | 2 096,0 |
| 10 | мкр. "Марышкин лог" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные) |  |  | 0,3 | 1 014,0 |  |  |  |  | 1 014,0 |
| Муниципальные образования области | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 151,5 | 258 289,0 | 34 000,0 |  |  | 102 300,0 | 121 989,0 |
|  | водоснабжение |  | 1 141 | 48,2 | 100 300,0 | 34 000,0 |  |  | 66 300,0 |  |
|  | водоотведение |  | 300 | 14,1 | 36 000,0 |  |  |  | 36 000,0 |  |
|  | газоснабжение |  | 1 250 | 52,1 | 55 780,0 |  |  |  |  | 55 780,0 |
|  | электроснабжение |  | 813 | 37,1 | 66 209,0 |  |  |  |  | 66 209,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексеевский район и город Алексеевка | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 11,9 | 14 000,0 |  |  |  | 10 800,0 | 3 200,0 |
|  | водоснабжение |  | 60 | 2,4 | 10 800,0 |  |  |  | 10 800,0 |  |
|  | газоснабжение |  | 193 | 9,5 | 3 200,0 |  |  |  |  | 3 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. "Опытная станция", ("Невский - 2"), г. Алексеевка (АО "БИК") | 60 |  | 5,9 | 13 800,0 |  |  |  | 10 800,0 | 3 000,0 |
|  | водоснабжение (внутриплощадочные, скважина) |  | 60 | 2,4 | 10 800,0 |  |  |  | 10 800,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 60 | 3,5 | 3 000,0 |  |  |  |  | 3 000,0 |
| 2 | мкр. "Северо-Западный", г. Алексеевка (мкр. "Крылатский" АО "БИК") | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные, ИТД) |  | 133 | 6,0 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
| Борисовский район | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 0,8 | 1 745,0 | 1 000,0 |  |  |  | 745,0 |
|  | водоснабжение |  | 10 | 0,4 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
|  | электроснабжение |  | 10 | 0,4 | 545,0 |  |  |  |  | 545,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Борисовка, ул. Юбилейная | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (ПСД, внутриплощадочные) |  | 10 | 0,4 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
| 4 | п. Борисовка, ул. Полевая, ул. Весенняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИРД, ПСД) |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
| 5 | мкр. "N 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  | 10 | 0,4 | 545,0 |  |  |  |  | 545,0 |
| Волоконовский район | | | | | | | | | | |
| 6 | мкр. "Лесной" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,2 км, внутриплощадочные - 1,1 км, 1 КТП) |  | 28 | 1,3 | 2 706,0 |  |  |  |  | 2 706,0 |
| Грайворонский район | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 4,7 | 9 110,0 |  |  |  |  | 9 110,0 |
|  | газоснабжение |  |  | 0,13 | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 |
|  | электроснабжение |  | 154 | 4,6 | 8 660,0 |  |  |  |  | 8 660,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Гора-Подол, ул. 65 Лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  |  | 0,13 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |
| 8 | с. Новостроевка, ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ПСД) |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |
| 9 | мкр. "Северный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  | 100 | 2,0 | 2 546,0 |  |  |  |  | 2 546,0 |
| 10 | мкр. "Садовый" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,5 км, внутриплощадочные - 0,8 км, 1 КТП) |  | 24 | 1,3 | 2 764,0 |  |  |  |  | 2 764,0 |
| 11 | мкр. "Замостье" (АО "БИК") | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,3 км, внутриплощадочные - 1,1 км, 1 КТП) |  | 30 | 1,4 | 3 350,0 |  |  |  |  | 3 350,0 |
| Губкинский городской округ | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 3,5 | 7 747,0 |  |  |  |  | 7 747,0 |
|  | газоснабжение |  |  |  | 1 250,0 |  |  |  |  | 1 250,0 |
|  | электроснабжение |  | 96 | 3,5 | 6 497,0 |  |  |  |  | 6 497,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | мкр. "Молодежный", г. Губкин | 316 |  |  | 1 250,0 |  |  |  |  | 1 250,0 |
|  | газоснабжение (ИРД) |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  | 750,0 |
|  | газоснабжение (2 очередь, ПСД) |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 13 | мкр. "с. Бобровы дворы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,1 км, внутриплощадочные - 0,7 км, 1 КТП) |  | 21 | 0,8 | 1 917,0 |  |  |  |  | 1 917,0 |
| 14 | мкр. "Юбилейный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  | 10 | 0,4 | 477,0 |  |  |  |  | 477,0 |
| 15 | мкр. "Северо-Западный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,1 км, внутриплощадочные - 2,3 км, 1 КТП) |  | 65 | 2,4 | 4 103,0 |  |  |  |  | 4 103,0 |
| Корочанский район | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 6,9 | 11 722,0 |  |  |  |  | 11 722,0 |
|  | газоснабжение |  | 6 | 0,6 | 1 200,0 |  |  |  |  | 1 200,0 |
|  | электроснабжение |  | 135 | 6,3 | 10 522,0 |  |  |  |  | 10 522,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Пушкарное, ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  | 6 | 0,2 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
| 17 | мкр. "Подкопаевка", с. Подкопаевка, ул. Олимпийская, Березовая, Михайловская, Троицкая, Лесная, Новая | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИРД, ПСД) |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 18 | с. Алексеевка, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  | 12 | 0,4 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 19 | мкр. "Дальняя Игуменка - 79" (АО "БИК") | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,5 км, внутриплощадочные - 5,8 км, 1 КТП) |  | 135 | 6,3 | 10 522,0 |  |  |  |  | 10 522,0 |
| Красногвардейский район | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 27,1 | 42 331,0 | 25 000,0 |  |  |  | 17 331,0 |
|  | водоснабжение |  | 296 | 12,8 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  | 276 | 9,3 | 9 500,0 |  |  |  |  | 9 500,0 |
|  | электроснабжение |  | 90 | 5,0 | 7 831,0 |  |  |  |  | 7 831,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Палатово, ул. Сенная, Луговая | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (внутриплощадочные, водонапорная башня, ПСД) |  | 116 | 4,6 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |  |  |
| 21 | с. Кулешовка | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (внутриплощадочные, 2 скважины, 2 водонапорные башни) |  | 180 | 8,2 | 17 000,0 | 17 000,0 |  |  |  |  |
| 22 | с. Стрелецкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  | 180 | 6,1 | 6 500,0 |  |  |  |  | 6 500,0 |
| 23 | мкр. "Северный", г. Бирюч |  |  | 8,0 | 10 627,0 |  |  |  |  | 10 627,0 |
|  | газоснабжение |  | 96 | 3,2 | 3 000,0 |  |  |  |  | 3 000,0 |
|  | электроснабжение (магистральные - 2,0 км, внутриплощадочные - 2,8 км, 1 КТП) |  | 80 | 4,8 | 7 627,0 |  |  |  |  | 7 627,0 |
| 24 | мкр. "Дубовской" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (внутриплощадочные) |  | 10 | 0,2 | 204,0 |  |  |  |  | 204,0 |
| Краснояружский район | | | | | | | | | | |
| 25 | мкр. "Дальневосточный", п. Красная Яруга | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ул. Восточная - 0,52 км, Надежды - 0,5 км, Юности - 0,5 км, Добрая - 0,37 км, Сосновая - 0,1 км, Родниковая - 0,14 км, Тихая - 0,24 км, подводящий газопровод - 0,64 км, ИРД, ПСД, СМР) |  | 149 | 4,8 | 3 130,0 |  |  |  |  | 3 130,0 |
| Новооскольский район | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 5,7 | 12 100,0 | 8 000,0 |  |  |  | 4 100,0 |
|  | водоснабжение |  | 93 | 3,2 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  |  | 2,5 | 4 100,0 |  |  |  |  | 4 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | с. Новая Безгинка | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (внутрипл., водонапорная башня) |  | 93 | 3,2 | 6 500,0 | 6 500,0 |  |  |  |  |
| 27 | с. Боровое | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (водонапорная башня) |  |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  |
| 28 | мкр. "Лесопитомник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ул. Чернянская - 0,7 км, ул. Погремецкая - 0,3 км, пер. Весенний - 0,18 км, ул. Весенняя - 0,65 км, ул. Березовая - 0,32 км, ул. Жуковского - 0,35 км, ПСД, СМР) |  | 75 | 2,5 | 3 400,0 |  |  |  |  | 3 400,0 |
| 29 | мкр. "Молодежный", с. Ниновка | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (5-я очередь: пер. Придорожный - 0,95 км, ул. Придорожная - 1,8 км, Луговая - 0,3 км, Поселковая - 0,26 км, Центральная - 0,27 км, Покровская - 0,4 км, Зеленая - 0,37 км, Заповедная - 0,26 км, ИРД, ПСД) |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 |
| Ракитянский район | | | | | | | | | | |
| 30 | мкр. "Маршала Жукова", ул. 50 Лет Победы | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИРД, ПСД) |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |
| Ровеньский район | | | | | | | | | | |
|  | Всего, газоснабжение, в том числе: |  |  | 0,7 | 850,0 |  |  |  |  | 850,0 |
| 31 | п. Ровеньки, ул. Димитрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИТД) |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |
| 32 | п. Ровеньки, пер. Урожайный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИТД) |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| 33 | с. Лозное, ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИРД, ПСД - 0,25 км) |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
| 34 | мкр. "Прозрачный", п. Ровеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  | 21 | 0,7 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| Чернянский район | | | | | | | | | | |
| 35 | мкр. "Красный Остров", п. Чернянка (АО "БИК") | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 175 | 9,0 | 8 000,0 |  |  |  |  | 8 000,0 |
| Шебекинский район и город Шебекино | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 17,3 | 35 211,0 |  |  |  | 18 300,0 | 16 911,0 |
|  | водоснабжение |  | 82 | 5,3 | 18 300,0 |  |  |  | 18 300,0 |  |
|  | газоснабжение |  | 140 | 5,2 | 4 750,0 |  |  |  |  | 4 750,0 |
|  | электроснабжение |  | 120 | 6,8 | 12 161,0 |  |  |  |  | 12 161,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Шебекино, мкр. "Нежегольское шоссе" (АО "БИК") | 82 |  | 6,647 | 17 600,0 |  |  |  | 15 100,0 | 2 500,0 |
|  | водоснабжение (внутриплощадочные, 2 скваж.) |  | 82 | 3,347 | 15 100,0 |  |  |  | 15 100,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные) |  | 80 | 3,3 | 2 500,0 |  |  |  |  | 2 500,0 |
| 37 | мкр. "Маслова Пристань-70" (АО "БИК") | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (водовод) |  |  | 2,0 | 3 200,0 |  |  |  | 3 200,0 |  |
| 38 | г. Шебекино, ул. Тихвинская, Светлая | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные, ПСД, СМР) |  | 60 | 1,9 | 2 000,0 |  |  |  |  | 2 000,0 |
| 39 | г. Шебекино, ул. Горького, дома N 61 - 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИРД, ПСД) |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |
| 40 | мкр. "Пристень" (АО "БИК") | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение (магистральные - 1,8 км, внутриплощадочные - 5,0 км, 1 КТП) |  | 120 | 6,8 | 12 161,0 |  |  |  |  | 12 161,0 |
| Яковлевский район | | | | | | | | | | |
|  | Всего: |  |  | 57,7 | 109 337,0 |  |  |  | 73 200,0 | 36 137,0 |
|  | водоснабжение |  | 600 | 24,0 | 37 200,0 |  |  |  | 37 200,0 |  |
|  | водоотведение |  | 300 | 14,1 | 36 000,0 |  |  |  | 36 000,0 |  |
|  | газоснабжение |  | 311 | 10,4 | 18 850,0 |  |  |  |  | 18 850,0 |
|  | электроснабжение |  | 180 | 9,2 | 17 287,0 |  |  |  |  | 17 287,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | мкр. "Крапивенский - 2", г. Строитель (АО "БИК") | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение (напорный коллектор, 4 КНС) |  |  | 1,2 | 8 000,0 |  |  |  | 8 000,0 |  |
| 42 | мкр. "Крапивенский - 3", г. Строитель (АО "БИК") | 800 |  | 35,9 | 60 011,0 |  |  |  | 36 700,0 | 23 311,0 |
|  | водоснабжение (внутриплощадочные) |  | 300 | 8,134 | 8 700,0 |  |  |  | 8 700,0 |  |
|  | водоотведение (напорный коллектор, ГКНС) |  | 300 | 12,9 | 28 000,0 |  |  |  | 28 000,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощадочные, 1-я оч.) |  | 300 | 10,0 | 12 000,0 |  |  |  |  | 12 000,0 |
|  | газоснабжение (внутриплощ., ИРД, ПСД - 2-я оч.) |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  | 2 500,0 |
|  | электроснабжение (магистральные - 0,7 км, внутриплощадочные - 4,2 км, 1 КТП) |  | 100 | 4,9 | 8 811,0 |  |  |  |  | 8 811,0 |
| 43 | мкр. "Глушинский", г. Строитель (АО "БИК") | 1 028 |  | 20,2 | 40 476,0 |  |  |  | 28 500,0 | 11 976,0 |
|  | водоснабжение (внеплощадочные - 6,2 км, внутриплощадочные - 9,7 км) |  | 300 | 15,9 | 28 500,0 |  |  |  | 28 500,0 |  |
|  | газоснабжение (внутриплощ., ИРД, ПСД - 2-я оч.) |  |  |  | 3 500,0 |  |  |  |  | 3 500,0 |
|  | электроснабжение (магистральные - 1,0 км, внутриплощадочные - 3,3 км, 1 КТП) |  | 80 | 4,3 | 8 476,0 |  |  |  |  | 8 476,0 |
| 44 | п. Томаровка, ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение |  | 11 | 0,39 | 550,0 |  |  |  |  | 550,0 |
| 45 | мкр. "Сретенский", г. Строитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение (ИРД, ПСД) |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |
|  | Оформление объектов прошлых лет |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 1 000,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации (микрорайоны: "Стрелецкое - 73/2", "Новосадовый - 41" (дорезка), "Юго-Западный - 2.1" (дорезка), "Ближняя Игуменка - 62.25.1" (дорезка), "Разумное - 22А, 22Б" (дорезка), "Птицеводческое", Валуйский район, "Замостье", Грайворонский район, "Северо-Западный", Губкинский городской округ) |  |  |  | 8 575,0 |  |  |  |  | 8 575,0 |