# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

30 апреля 2013 г.                                                                     				№ 220

Об  утверждении адресной  программы  проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Волоконовском районе в 2013 году

Во исполнение   Федерального  закона от  21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде  содействия   реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Правительства Белгородской области от 01 апреля 2013 года   №128-пп «О подготовке областных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  в   2013 году»  и в целях   финансового  и  организационного обеспечения  проведения капитального  ремонта  многоквартирных  домов,    п о с т а н о в л я ю :

1.	Утвердить  адресную  программу проведения капитального ремонта  многоквартирных  домов в Волоконовском районе в 2013 году (далее - Программа, прилагается).

Определить  источниками  долевого финансирования  Программы  средства  в  сумме  12 877 144,13  руб., из них:

| - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | - 3 567 162,13 руб. |
| --- | --- |
| - региональный бюджет | - 7 378 418,00 руб. |
| - внебюджетные источники (средства собственников помещений) | - 1 931 572,00 руб. |

2. Управлению финансов  и  бюджетной политики  администрации района (Фартушная М.В.) обеспечить  своевременное финансирование Программы  за счет средств, выделенных согласно постановлению Правительства Белгородской области от 01 апреля 2013 года   № 128-пп Волоконовскому району,   при соблюдении  следующих условий:

- открытие  управляющей компанией  или  товариществом  собственников  жилья,    осуществляющих  управление  многоквартирным  домом,  по которому  было  принято  решение  о  долевом  финансировании  капитального  ремонта,  отдельного  банковского  счета;

- наличие  решения  общего собрания  членов товарищества  собственников  жилья  или  общего собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме о  долевом  финансировании  капитального ремонта  многоквартирного  дома  за счет  средств  товарищества  собственников  жилья  или собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  в  размере не  менее  15 процентов  от общего  объема  средств,  выделенных  для проведения  капитального  ремонта  многоквартирного дома;

-  наличие  утвержденной  общим собранием  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  сметы  расходов  на капитальный  ремонт    многоквартирного  дома.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный Октябрь» (Горбоконенко А.П.).

4. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству  и ЖКХ  А.А.Коденко.

Глава администрации района                                                 	С. Бикетов

Утверждена

постановлением

главы администрации района

от 30 апреля 2013 года

№ 220

Адресная программа

проведения капитального ремонта многоквартирных домов

в  Волоконовском районе в 2013 году

- ПАСПОРТ

адресной программы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов  в Волоконовском районе в 2013 году

| Наименование программы | Адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Волоконовском районе в 2013 году (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон); постановление Правительства Белгородской области от 01 апреля 2013 года №128-пп «О подготовке областных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| Разработчик Программы | Подотдел по ЖКХ отдела капитального строительства администрации района |
| Цели Программы | Финансовая поддержка проведения капитального ремонта многоквартирных домов Волоконовского района, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта |
| Срок реализации Программы | 2013 год |
| Участники Программы | Муниципальный район «Волоконовский район», товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы и управляющие организации, выбранные собственниками жилых помещений в многоквартирных домах |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств составит 12 877 144,13 рублей из них за счет средств: - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 3 567 162,13 рублей; - областного бюджета - 7 378 418,00 рублей; - товариществ собственников жилья и собственников помещений - 1 931 572,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт - 6 единиц; - - общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт - 4,04 тыс. кв. метров; |
| Управление Программой | Координацию деятельности исполнителя, соисполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой – подотдел по ЖКХ отдела капитального строительства администрации района |

- I. Основные цели и задачи Программы, ее общая

стоимость и сроки реализации

Основными целями Программы являются:

1) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий;

2) организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях, отвечающих условиям предоставления финансовой поддержки из средств Фонда;

3) оказание финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

1) стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципального района «Волоконовский  район», создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов;

2) содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах;

3) повышение энергоэффективности многоквартирных домов;

4) обеспечение приоритета комплексности при проведении капитальных ремонтов;

5) обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Финансовые средства формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, других специализированных потребительских кооперативов и управляющих организаций, выбранных собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, и собственников помещений.

Общий объем финансирования Программы составит 12 877 144,13  рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда – 3 567 162,13 рублей;

- областного бюджета – 7 378 418,00 рублей;

- товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, других специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений – 1 931 572,00 рублей.

Программа реализуется в 2013 году.

- II. Объем долевого финансирования проведения

- капитального ремонта многоквартирных домов

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет Фонда, областного бюджета, местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в  многоквартирных домах в  2013 году представлен в таблице 1.

Таблица 1

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет регионального бюджета, за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в 2013 году

| № п/п | Наименование муниципального образования | Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства Фонда | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников помещений | Итого по программе |
| 1 | Волоконовский район | 3 567 162,13 | 7 378 418,00 | 0 | 1 931 572,00 | 12 877 144,13 |

- III. Размер предельной стоимости проведения

капитального ремонта для Волоконовского района

Согласно статье 2 Закона, под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии со статьей 15 Закона относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Закона, направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, могут использоваться только на проведение работ, указанных в части 3 настоящей статьи, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по которому установлены частью 3 настоящей статьи, проведение энергетического обследования многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением указанных требований энергетической эффективности, определенных Федеральным законом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 48 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На основе оценки сложившегося на территории муниципального района «Волоконовский район» среднего уровня рыночных цен на предусмотренные статьей 15 Закона виды работ по капитальному ремонту с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, стоимости разработки проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, проведение обязательного энергетического обследования многоквартирного домов и проведение государственной экспертизы такой документации размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов по муниципальному району «Волоконовский район» представлен в таблице 2.

Таблица 2

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов по муниципальному району «Волоконовский район»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов ( руб. / кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волоконовский район | 4100 |

Примечание:

В случае, если стоимость капитального ремонта в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме складывается больше установленного размера предельной стоимости проведения капитального ремонта, то сумма превышения оплачивается за счет средств собственников помещений, как и виды работ, не предусмотренные статьей 15 Закона.

IV. Обоснование объема средств для реализации Программы

Объемы финансирования Программы определяются в соответствии с требованиями Закона.

Необходимые для реализации Программы и планируемые при формировании бюджета Белгородской области и межбюджетных отношений на период деятельности Фонда объемы средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с показателями, обеспечивающими выполнение требований Закона, представлены в     таблице 3.

Таблица 3

Объемы средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с показателями, обеспечивающими выполнение требований Закона при формировании бюджета Белгородской области и межбюджетных отношений на 2013 год

| Год | Объем средств (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе средства |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета |  |  | местных бюджетов |  |
|  |  | всего | без учета предос-тавления финан-совой поддержки за счет средств Фонда | предоставленная финансовая поддержка за счет средств Фонда | всего | без учета предоставления средств из областного бюджета |
| Планируется при реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 10945572,13 | 10945572,13 | 7378410,00 | 3567162,13 | 0 | 0 |

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет всех источников, включая средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляемых выбранными на общих собраниях управляющими организациями (таблица 3 настоящей Программы), определен исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в муниципальную Программу.

Обоснование объема средств долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу,  за счет всех источников, включая средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляемых выбранными на общих собраниях управляющими организациями по муниципальному району «Волоконовский район», представлено в таблице  4.

Таблица 4

Обоснование объема средств долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов по муниципальному району

«Волоконовский район»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Площадь многоквартир-ных домов, включенных в программу (кв. м) | Размер предельной стоимости прове-дения капитального ремонта многоквар-тирных домов (руб. / кв. м) | Объем средств доле-вого финансирования проведения капиталь-ного ремонта много-квартирных домов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волоконовский район | 4038,08 | 4100 | 12877144,13 |

- V. Условия включения многоквартирных домов в Программу

В соответствии с Законом финансовая поддержка на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств областного бюджета предоставляется включенным в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы капитального ремонта многоквартирным домам, в которых:

1) собственниками помещений реализован выбранный ими на общем собрании способ управления многоквартирным домом - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо управление управляющей организацией;

2) общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта.

В Программу включаются многоквартирные дома, исходя из планируемого объема предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования областного бюджета.

Если стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, участвующих в утвержденных органами местного самоуправления муниципальных адресных программах капитального ремонта, превышает предусмотренный Программой планируемый объем средств долевого финансирования областного бюджета, полученных за счет средств Фонда и за счет направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средств областного бюджета, многоквартирные дома включаются в Программу исходя из следующих критериев ранжирования:

в первую очередь многоквартирные дома, в которых действуют товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы;

во вторую очередь многоквартирные дома, в которых принято решение о проведении комплексного капитального ремонта с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, обеспечивающих качественное улучшение условий проживания в многоквартирных домах и повышение их энергоэффективности, с обязательной установкой приборов учета и регулирования;

в третью очередь многоквартирные дома, в которых решение о проведении комплексного капитального ремонта принято собственниками приватизированных жилых помещений, обладающими большей долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;

в четвертую очередь многоквартирные дома, собственники помещений в которых приняли решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в большем размере, чем установлено в соответствии с Законом;

в пятую очередь многоквартирные дома в зависимости от даты принятия решения об участии в Программе.

Резервный перечень многоквартирных домов включается в Программу после адресного перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы (далее - перечень многоквартирных домов).

Резервный перечень многоквартирных домов включает в себя такое количество многоквартирных домов, для которых суммарная потребность в субсидиях составляет не менее десяти процентов суммы, предоставляемых муниципальному району «Волоконовский район» субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу.

Муниципальный район «Волоконовский район» вправе направить полученные из бюджета Белгородской области субсидии и средства долевого финансирования местных бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из резервного перечня в соответствии с принятыми критериями отбора многоквартирных домов, если при выполнении Программы:

- для капитального ремонта многоквартирных домов из основного адресного перечня многоквартирных домов в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в таких домах требуется перечислить менее средств финансовой поддержки, чем стоимость капитального ремонта таких домов, рассчитанная с использованием установленной Программой планируемой стоимости капитального ремонта;

- один или несколько многоквартирных домов из основного адресного перечня многоквартирных домов не удовлетворяют условиям получения финансовой поддержки, определенных Законом.

- VI. Адресный перечень многоквартирных домов,

включенных в Программу

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, указан в приложении № 1 к настоящей Программе.

VII. Планируемые показатели выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

VIII. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта указан в приложении № 3 к Программе.

IХ. Выписка из технического паспорта многоквартирных домов

Выписка из технического паспорта многоквартирных домов представлена в  приложении № 4 к Программе.

X. Механизм реализации Программы

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности с использованием средств финансовой поддержки в соответствии с настоящей Программой.

Средства, полученные за счет средств Фонда, средств областного бюджета и предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, используются органом местного самоуправления на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в порядке, предусмотренном Законом, Жилищным кодексом Российской Федерации, настоящей Программой.

Решение органа местного самоуправления о распределении между включенными в Программу многоквартирными домами средств бюджета Белгородской области, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете Белгородской области на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта принимается в соответствии с методикой расчета размера субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, указанной в приложении   № 5 к настоящей Программе.

Подрядные организации привлекаются для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в соответствии с гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации. При привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Программы следует руководствоваться «Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденными Правлением Фонда 5 октября 2010 года протокол № 194.

- ХI. Управление Программой, контроль за её реализацией и

- порядок отчетности

Программа может при необходимости корректироваться.

Общее руководство и управление Программой осуществляет заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ.

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

- администрация муниципального района «Волоконовский район»;

- управление финансов и бюджетной политики администрации района, в пределах установленных полномочий.

Исполнители Программы:

- обеспечивают выполнение мероприятий Программы;

- анализируют ход выполнения мероприятий Программы, вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы;

- представляют отчеты о целевом использовании средств в установленном порядке;

- формируют бюджетные заявки на финансирование объектов и мероприятий Программы;

- осуществляют мониторинг процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса.

В соответствии с рекомендациями Фонда отчеты о реализации Программы и оперативные отчеты муниципального района «Волоконовский район» о ходе реализации Программы необходимо заполнять в информационной системе «Реформа ЖКХ».

- XII. Информационное и методическое обеспечение Программы

Редакция газеты «Красный Октябрь», районное радиовещание «Радио Волоконовки» и администрация муниципального района «Волоконовский район» обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации:

о содержании правовых актов и решений органов государственной власти области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Программы;

о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по выполнению Программы;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и местных бюджетов, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений в многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации.

Приложение № 1

к адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Волоконовском районе

в 2013 году

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв.м | руб./ кв.м |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волоконовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Волоконовка, ул. Ленина д.10 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 934,23 | 855,91 | 855,91 | 39 | КОМПЛ | 2 972 818,00 | 823 515,18 | 1 703 380,12 | 0 | 445 922,70 | 3 473,28 | 4 100 | 10.2013 |
| 2 | п. Волоконовка, ул. Ленина д.12 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 756,82 | 698,34 | 658,90 | 31 | КОМПЛ | 2 356 816,00 | 652 873,38 | 1 350 420,22 | 0 | 353 522,40 | 3 374,88 | 4 100 | 10.2013 |
| 3 | п. Волоконовка, ул. Ленина д.4 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 959,45 | 872,11 | 831,86 | 40 | КОМПЛ | 3 003 489,13 | 832 011,60 | 1 720 953,78 | 0 | 450 523,75 | 3 443,93 | 4 100 | 10.2013 |
| 4 | п. Волоконовка, ул. Тургенева д.20 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 707,19 | 655,67 | 655,67 | 33 | КОМПЛ | 2 183 841,00 | 604 956,71 | 1 251 308,14 | 0 | 327 576,15 | 3 330,70 | 4 100 | 10.2013 |
| 5 | п. Волоконовка, ул. Чехова д.95 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 1 | 2 | 312,47 | 282,77 | 223,97 | 23 | КОМПЛ | 1 106 180,00 | 306 428,45 | 633 824,55 | 0 | 165 927,00 | 3 911,94 | 4 100 | 10.2013 |
| 6 | п. Пятницкое, ул. Лермонтова д.1 А | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 367,92 | 323,72 | 323,72 | 14 | КОМПЛ | 1 254 000,00 | 347 376,81 | 718 523,19 | 0 | 188 100,00 | 3 873,72 | 4 100 | 10.2013 |
| Итого по МО: |  | X | X | X | X | X | 4 038,08 | 3 688,52 | 3 550,03 | 180 | X | 12 877 144,13 | 3 567 162,13 | 7 378 410,00 | 0 | 1931 572,00 | 3 491,14 | 4 100,00 | X |

Приложение № 2

к адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Волоконовском районе в 2013 году

на 2012 год

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе | 4 216,64 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 877 144,13 | 12 877 144,13 |
| 1 | Волоконовский муниципальный район | 4 216,64 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 877 144,13 | 12 877 144,13 |
|  | 2013 год | 4 216,64 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 877 144,13 | 12 877 144,13 |
| 1 | Волоконовский муниципальный район | 4 216,64 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 877 144,13 | 12 877 144,13 |

Приложение № 3

к адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Волоконовском районе  в 2013 году

на 2012 год

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомо-вых инженерных систем | Установка коллектив-ных (обще-домовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудова-ния |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергети-ческое обследова-ние дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Волоконовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Волоконовка, ул. Ленина д.10 | 2 972 818,00 | 1 227 900,00 | 13 400,00 | 726,00 | 915 648,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,00 | 805 870,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 | п. Волоконовка, ул. Ленина д.12 | 2 356 816,00 | 1 004 138,00 | 13 400,00 | 542,00 | 667 108,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 | 662 170,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3 | п. Волоконовка, ул. Ленина д.4 | 3 003 489,13 | 1 227 900,00 | 13 400,00 | 726,00 | 915 649,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,00 | 836 540,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4 | п. Волоконовка, ул. Тургенева д.20 | 2 183 841,00 | 613 446,00 | 13 400,00 | 574,00 | 638 514,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 908 481,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5 | п. Волоконовка, ул. Чехова д.95 | 1 106 180,00 | 58 300,00 | 13 400,00 | 520,00 | 847 280,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | 177 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6 | п. Пятницкое, ул. Лермонтова д.1 А | 1 254 000,00 | 160 315,00 | 0,00 | 310,00 | 710 155,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 373 530,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Итого по МО: |  | 12 877 144,13 | 4 291 999,00 | 67000 | 3398 | 4694354,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4518 | 3 763 791,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |

Приложение № 4

к адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Волоконовском районе в 2013 году

на 2012 год

Выписка  из технического паспорта многоквартирного дома

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт.ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Волоконовскому району |  | 4 038,08 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | п. Волоконовка, ул. Ленина д.10 | 934,23 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 223,98 |
| 2 | п. Волоконовка, ул. Ленина д.12 | 756,82 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 240,80 |
| 3 | п. Волоконовка, ул. Ленина д.4 | 959,45 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 226,98 |
| 4 | п. Волоконовка, ул. Тургенева д.20 | 707,19 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 215,60 |
| 5 | п. Волоконовка, ул. Чехова д.95 | 312,47 | печное | ПУ не требуют-ся | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 315,25 |
| 6 | п. Пятницкое, ул. Лермонтова д.1 А | 367,92 | автономная котельная | ПУ не требуют-ся | отсутствует | ПУ не требуют-ся | автономная котельная | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 341,30 |

Приложение № 5

к адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Волоконовском районе в 2013 году

на 2012 год

Методика

расчета размера субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома

- Общие положения

  - Настоящая Методика определяет порядок расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее – Субсидия) товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, при принятии органом местного самоуправления решения о распределении между включенными в Программу многоквартирными домами средств бюджета Белгородской области, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете Белгородской области на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта.

  - Субсидия предоставляется на проведение видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, указанных в части 3 статьи 15 Закона.

  - Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома определяется как сумма расходов на:

    - проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, входящих в перечень работ, указанных в пункте 1.2 настоящей Методики;

    - разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирного дома;

    - проведение обязательного энергетического обследования многоквартирного дома и проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

  - Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома утверждается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с установленным общим собранием перечнем видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

  - Субсидия предоставляется в пределах утвержденной общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме стоимости капитального ремонта многоквартирного дома в пределах размера предельной стоимости проведения капитального ремонта, установленного Программой для муниципального образования.

  - Субсидия на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме предоставляется в части расходов собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме:

    - граждан;

    - муниципального образования;

    - Белгородской области;

    - Российской Федерации.

  - Расходы иных собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме в рамках Программы не субсидируются. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме несут расходы по финансированию капитального ремонта в полном размере доли участия в общих расходах на проведение капитального ремонта, равной отношению общей площади принадлежащих собственнику помещений в данном многоквартирном доме к суммарной общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (за исключением помещений общего пользования, относящихся к общему имуществу).

  - Условием предоставления Субсидии является долевое финансирование проведения капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме, указанными в пункте 1.6 настоящей Методики, в размере не менее чем пятнадцать процентов суммы Субсидии.

  - В соответствии с частью 6 статьи 20 Закона доля участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений в многоквартирном доме, указанных в пункте 1.6 настоящей Методики, устанавливается решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или специализированного потребительского кооператива или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация.

- Порядок расчета размера Субсидии

  - Общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (Со) рассчитывается на основе укрупненных смет с учетом прогнозируемого изменения стоимости материалов и работ на планируемый срок начала проведения капитального ремонта.

  - На основании утвержденной общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме общей стоимости капитального ремонта и данных об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме рассчитывается удельная стоимость капитального ремонта по формуле:

| Суд = | Со | , | (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sо |  |  |

где

Суд – удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв. м);

Со – общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (тыс. руб.);

Sо – общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м),

где

Sо = ΣSкв + ΣSнп ,       			        (2)

где

ΣSкв – сумма общих площадей жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме (кв. м);

ΣSнп – сумма общих площадей индивидуально определенных нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м) за исключением общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Общие площади помещений в многоквартирном доме устанавливаются по данным технического учета или свидетельств о регистрации права собственности на помещение.

  - Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственника (сособственников) i-того помещения в многоквартирном доме без учета Субсидии рассчитывается как произведение удельной стоимости капитального ремонта на общую площадь принадлежащего собственнику (сособственникам) i-того помещения:

Рсi = Суд  Í  Sпi ,				     	  (3)

где

Рсi – размер расходов на капитальный ремонт собственника (сособственников)       i-того помещения в многоквартирном доме без учета Субсидии (тыс. руб.);

Sпi – общая площадь i-того помещения (кв. м).

  - Размер Субсидии, устанавливаемый при принятии органом местного самоуправления решения о распределении между включенными в Программу многоквартирными домами средств бюджета Белгородской области, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете Белгородской области на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта, в случае:

2.4.1	если удельная стоимость капитального ремонта на единицу площади не превышает установленного размера предельной стоимости капитального ремонта (ПСКР) рассчитывается по формуле:

Суб=i=1NСубi=i=1NPсi1+Dфi100 			(4)

где:

Суб – размер запрашиваемой Субсидии (тыс. руб.);

Субi– Субсидия, рассчитанная в части расходов собственника i-го помещения (тыс. руб.);

Dфi – доля финансирования расходов по проведению капитального ремонта собственника i-го помещения (в процентах). Dфi не может быть менее 5 процентов;

N - число жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

2.4.2	если удельная стоимость капитального ремонта на единицу площади превышает установленный размер предельной стоимости капитального ремонта рассчитывается по формуле:

Суб=i=1NСубi=i=1NПСКР×Sпi1+Dфi100 				(5)

где:

ПСКР – установленный размер предельной стоимости проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м).

  - Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома собственника (сособственников) i-го помещения с учетом размера запрашиваемой Субсидии рассчитываются по формуле:

Рciсуб=Суд×Sni−Субi					(6)

где:

Рсiсуб – расходы на капитальный ремонт собственника i-го помещения с учетом Субсидии, тыс. руб.

- Форма результатов расчета размера Субсидии

  - Результаты расчета размера Субсидии обобщаются в табличном виде по форме, согласно приложению к настоящей Методике.

Приложение

к Методике расчета размера субсидии

на проведение капитального ремонта

многоквартирного дома

Форма результатов расчета размера участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений

в многоквартирном доме и размера Субсидии на капитальный ремонт

| Вид помещения, номер квартиры или кадастровый номер нежилого помещения | Собственник помещения (Ф.И.О. гражданина, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, Российская Федерация, название организации, др.) | Общая площадь помещения (кв. м) | Доля финансирования собственника для расчета субсидии (проценты) | Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственников помещений (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без учета предоставления субсидии | с учетом предоставления субсидии * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Жилые помещения |  |  |  |  |  |
| II. Нежилые помещения |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего (кв. м) |  |  |  |  |  |
| Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт без учета предоставления субсидии, всего (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт с учетом предоставления субсидии, всего (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| Сумма запрашиваемой субсидии (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |

Примечание:

* Столбец 6 заполняется с учетом того, что субсидия предоставляется только в части расходов собственников помещений, указанных в первом абзаце пункта 1.6 настоящей Методики.