# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ  РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

10  февраля  2012 г.                                                                    			 № 110

О подготовке к пропуску весеннего паводка

В  целях  предотвращения возникновения  чрезвычайных ситуаций  и  уменьшения  опасных последствий  весеннего половодья и паводков на водных объектах района, обеспечения  защиты населения и объектов экономики:

1. Комиссии  по  предупреждению и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций и  обеспечению  пожарной  безопасности района (Лавренко В.П.) рассмотреть вопрос обеспечения безопасности  населения района в  период  весеннего паводка, обеспечить координацию работ  по  подготовке  проведения  безаварийного  пропуска  половодья и  паводков  текущего года,  предупреждению чрезвычайных  ситуаций.

Для  осуществления  противопаводковых мероприятий привлекать  в   установленном  порядке население,  строительные  и  ремонтные  организации,  производственные  и  другие  предприятия, независимо  от  форм  собственности и  ведомственной  принадлежности.

2. Утвердить мероприятия  по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка, защиты  населения  и объектов  экономики  от   паводковых  вод  в 2012 году  и  организовать  их  осуществление (прилагаются).

3. Определить  расчет  сил  и средств организаций и  предприятий, привлекаемых в  период  весеннего паводка (прилагается).

4. Персональная  ответственность  за  безаварийный пропуск паводковых    вод  возлагается на  глав  администраций  городских  и сельских  поселений, руководителей   предприятий  и  организаций  всех  форм  собственности.

5. Контроль  за выполнением  настоящего распоряжения возложить на  и.о.заместителя главы администрации района – секретаря  Совета безопасности  района  В.П.Лавренко.

Глава администрации района                                                	А.Шенцев

Утверждены

распоряжением

главы  администрации района

от 10  февраля  2012 г.

№ 110

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка, защиты  населения и  объектов экономики  от паводковых вод  в 2012 году

| № пп | Наименование работ | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и осуществить комплекс неотложных мероприятий по защите объектов экономики и населенных пунктов, находящихся в зонах вероятного подтопления, создать посты наблюдения | Главы администраций городских и сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений | 17.02. 2012г. |
| 2. | Организовать проведение проверок готовности всех водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод | Главы администраций городских и сельских поселений, главный специалист по делам ГО и ЧС Совета безопасности района администрации района Курлов В.Н. | До 15.02. 2012г. |
| 3. | Принять меры по земельному обвалованию площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, животноводческие фермы, навозонакопители, скотомогильники, АЗС и др.) | Руководители предприятий, главы администраций городских и сельских поселений | до 25.02.2012г. |
| 4. | Определить в каждом населенном пункте жилые застройки, в которых может возникнуть необходимость временной эвакуации людей. Выполнить осмотры состояния ледорезов и отбойных тумб перед опорами на переходах через реку Оскол на ВЛ – 10 кВ №№ 2, 6, 8 | Главы администраций городских и сельских поселений, главный специалист по делам ГО и ЧС Совета безопасности района администрации района Курлов В.Н. | На период паводка |
| 5. | Подготовить средства и места возможной эвакуации населения, организации оказания медицинской помощи и жизнеобеспечения | Главы администраций городских и сельских поселений, главный специалист по делам ГО и ЧС Совета безопасности района администрации района Курлов В.Н. | На период паводка |
| 6. | Проводить проверку водоспусков на прудах, системы канализации, животноводческих накопителей, систем водозаборов, определить возможность ледохода под мостами | Руководители пред-приятий организаций, главы администраций городских и сельских поселений | Постоянно |
| 7. | С участием заинтересованных служб и ведомств разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению надежного функционирования объектов питьевого водоснабжения | Руководители предприятий, главы администраций городских и сельских поселений, МП «Водоканал Волоконовский» | До 17.02. 2012г. |
| 8. | Привести в соответствие строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим требованиям системы и объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения | Руководители предприятий, главы администраций городских и сельских поселений, МП «Водоканал Волоконовский» | До 17.02. 2012г. |
| 9. | Создать запасы дезинфицирующих средств для дезинфекции систем и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | Руководители предприятий, главы администраций го-родских и сельских поселений, МП «Водоканал Волоконовский» | На период паводка |
| 10. | Рекомендовать населению на период паводка для питьевых нужд использовать кипяченую воду | Руководители предприятий, главы администраций городских и сельских поселений, МП «Водоканал Волоконовский» | На период паводка |
| 11. | Провести разъяснительную работу среди учащихся об опасности весеннего паводка | Заместитель главы администрации района, начальник управления образования Гунько С.П. | До 17.02. 2012г. |
| 12 | Организовать подготовку публикаций и выступлений в средствах массовой информации по вопросам обеспечения безопасности населения и территорий в период весеннего паводка | Главный специалист по делам ГО и ЧС Совета безопасности района администрации района Курлов В.Н. | Период паводка |

Приложение

к  распоряжению

главы администрации района

от 10 февраля  2012 г.

№ 110

Р А С Ч Е Т

сил и средств, привлекаемых  в период  весеннего паводка в 2012 году

| № пп | Наименование организации | Руководитель | Привлекаемая техника |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кран | по-груз-чик | экска-ватор | бульдо-зер | теле-скопи-ческая вышка | авто-бусы | грузо-вые авто-мобили |
| 1. | ОАО «Ника» | Казноха А.А. | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 2. | ООО «РМЗ» | Бараев А.В. | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 3. | ОАО «Волоконовское СМУ» | Бугаев А.М. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | МУП БОЖФ «Волоконовское» | Федоров Ю.Н. |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 5. | ООО «Волоконовский РСУ» | Бугаев В.М. | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 6. | ООО «Стройдеталь» | Олейников Б.Ф. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7. | Филиал ЗАО «Прогрессдорстрой» | Гаевой Ю.П. |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 8. | ООО «Русагро-Инвест» филиал «Белогорье» | Ковыженко С.Н. | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 9. | ООО «Русагро-Инвест» филиал «Заречье» | Козенко Н.И. | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 10. | ООО «Красногвардейская зерновая компания» | Штоколов С.И. | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |